**AKCE: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠKOLSKÁ ČTVRŤ VE F.p.R – I. ETAPA**

V této oblasti budou v termínu 1. 3. 2021 – 31. 8. 2021 prováděny stavební práce.

Předpokládaný termín prováděných prací:

* 1. 3. 2021 – 10. 3. 2021 – kácení stromů a odstraňování křovin
* Od 15. 3. 2021 – demolice komunikací a zemní práce
* Do 31. 8. 2021 provedení stmelených, nestmelených konstrukčních vrstev, provedení sadových úprav a dokončení stavby

Tímto bychom Vás chtěli požádat o ohleduplnost a shovívavost.

A chtěli bychom požádat všechny majitele automobilů o neparkování v místě staveniště.

Děkujeme.

COLAS CZ, a. s.

David Žebrák tel. 702 072 146